CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL

LexiKids AI / ReaderIA

Application d'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour enfants en difficulté

Document de référence — Diffusion équipe projet

Version 1.0

# Sommaire

- 1. Contexte et Vision du Projet

- 2. Périmètre du Projet — Modules et Fonctionnalités

- 3. Exigences Techniques et Ergonomiques

- 4. Indicateurs de Succès (KPIs)

- 5. Périmètre du Premier Prototype (MVP0)

- 6. Plan de Développement du Prototype

- 7. Équipe et Rôles

- 8. Contraintes et Conformité

- 9. Prochaines Étapes

# 1. Contexte et Vision du Projet

LexiKids AI / ReaderIA est une application destinée aux enfants de 6 à 12 ans présentant des difficultés de lecture et d'écriture (dyslexie, dysorthographie, retard de lecture). L'objectif principal est d'offrir un parcours d'apprentissage ludique et 100 % autonome, sans intervention obligatoire d'un tuteur physique.

L'exigence structurante du projet, exprimée dès le départ par le client, est la suivante :

« L'enfant doit pouvoir progresser seul, sans qu'un adulte soit obligé d'être présent à chaque session. »

Cette exigence conditionne l'ensemble des choix fonctionnels et techniques du produit : interface audio-guidée ne nécessitant pas la lecture pour être comprise, correction toujours bienveillante et jamais bloquante, et rôle du parent limité à un suivi à distance plutôt qu'à un accompagnement actif.

## 1.1 Public cible

- Enfants de 6 à 12 ans

- Profils : dyslexie, dysorthographie, retard de lecture

- Usage prévu en autonomie, avec supervision parentale légère et distante

# 2. Périmètre du Projet — Modules et Fonctionnalités

Le produit se structure en cinq modules fonctionnels. Le tableau ci-dessous en donne une vue d'ensemble ; le détail de chaque module suit.

| Module | Fonction | Statut |
| --- | --- | --- |
| Module 1 | Accueil, Inscription & Onboarding Enfant | Prototype (MVP0) |
| Module 2 | Atelier de Lecture Assistée (STT / TTS) | Prototype (MVP0) |
| Module 3 | Atelier d'Écriture & Orthographe (OCR) | Après validation du prototype |
| Module 4 | Gamification & Autonomie | Version légère en MVP0, enrichie ensuite |
| Module 5 | Espace Parents / Enseignants | Version minimale en MVP0, enrichie ensuite |

## 2.1 Module 1 — Accueil, Inscription & Onboarding Enfant

Objectif : permettre à l'enfant d'entrer dans l'application et d'être positionné au bon niveau, sans dépendre d'un adulte.

### Création de profil enfant

- Choix d'un avatar / compagnon virtuel

- Sélection des centres d'intérêt (animaux, espace, contes, dinosaures, etc.)

- Définition de l'âge / niveau approximatif

### Test de positionnement ludique (diagnostic)

- Mini-jeu audio-visuel de 5 minutes maximum

- Écoute de sons, association lettres/syllabes, lecture de 3 à 5 mots simples à voix haute

- Attribution automatique d'un niveau : Niveau 1 (Syllabique / Débutant), Niveau 2 (Mots simples), Niveau 3 (Phrases / Textes écrits)

- Possibilité pour un parent d'ajuster le niveau attribué

## 2.2 Module 2 — Atelier de Lecture Assistée (Speech-to-Text & Text-to-Speech)

Objectif : faire progresser l'enfant en fluence de lecture grâce à un accompagnement vocal en temps réel, bienveillant et adapté.

### Interface « Dys-Friendly »

- Police d'écriture spéciale adaptée (type OpenDyslexic)

- Contrôle de la taille du texte et de l'espacement inter-lignes / inter-lettres

- Découpage automatique des mots en syllabes colorées, activable/désactivable

### Lecture à voix haute avec écoute active

- Texte court généré ou sélectionné selon le niveau et le centre d'intérêt

- Reconnaissance vocale (STT) suivant le mot lu, avec surbrillance dynamique (karaoké)

### Assistance IA en temps réel

- Blocage > 3 secondes sur un mot → aide sonore légère ou première syllabe prononcée

- Erreur de prononciation → jamais de blocage ; proposition de réécoute douce après la phrase, avec message encourageant

### Réglages d'accessibilité

- Vitesse de la voix du compagnon réglable

- Activation/désactivation de la coloration syllabique

## 2.3 Module 3 — Atelier d'Écriture & Orthographe (OCR / Entrée Tactile ou Vocale)

Objectif : faire progresser l'enfant en orthographe et en écriture, via dictée interactive et reconnaissance d'écriture. Ce module est développé après validation du Module 2 sur le terrain, en raison de sa complexité technique.

### Exercice de dictée interactive

- Mot ou courte phrase prononcé par le compagnon audio, débit réglable

- Mode 1 — Clavier simplifié / briques de mots : assemblage de lettres ou syllabes dans l'ordre

- Mode 2 — Tracé manuscrit (tablette/mobile) : écriture au doigt ou au stylet, analysée par OCR

### Correction bienveillante

- Distinction entre erreurs phonologiques et erreurs orthographiques (ex. confusion b/d, « fonetike » au lieu de « phonétique »)

- Retours visuels et sonores immédiats, guidant vers la bonne écriture par élimination ou indices visualisés

## 2.4 Module 4 — Gamification & Autonomie (Moteur de Motivation)

Objectif : maintenir l'engagement de l'enfant dans la durée et lui permettre de naviguer seul, y compris avant de savoir bien lire.

### Système de récompenses

- Étoiles/pièces récoltées à chaque exercice réussi

- Déblocage d'accessoires pour l'avatar ou de nouvelles histoires

- Rétroaction valorisant l'effort, pas uniquement le résultat parfait

### Rétroaction audio systématique

- Compagnon virtuel vocalisé s'adressant à l'enfant à chaque étape clé, pour une navigation possible sans savoir lire

## 2.5 Module 5 — Espace Parents / Enseignants (Tableau de Bord)

Objectif : donner aux parents/enseignants une visibilité sur la progression de l'enfant, sans les impliquer dans l'usage quotidien.

### Graphique de progression

- Temps de lecture/exercice quotidien

- Mots appris et sons maîtrisés

- Types de confusions récurrentes (ex. b/d, p/q, sons in/an)

### Paramétrage d'accessibilité

- Choix de la police, activation/désactivation de la coloration syllabique, vitesse de la voix de l'IA

### Consentement et confidentialité

- Écran de consentement explicite à la collecte de données vocales et de progression, distinct de l'onboarding enfant

- Information claire sur les données collectées et leur durée de rétention (conformité RGPD / mineurs)

# 3. Exigences Techniques et Ergonomiques

| Domaine | Exigence / Spécification |
| --- | --- |
| Interface utilisateur | Ultra-épurée, pas de menu texte complexe. Icônes explicites et navigation audio-guidée. |
| Plateformes cibles | Application web responsive (optimisée tablettes iPad / Android) ou application hybride. |
| Reconnaissance vocale | Whisper API ou Google Speech-to-Text, pour le français parlé par des enfants. |
| Synthèse vocale | ElevenLabs ou Google Cloud Text-to-Speech, voix naturelles et chaleureuses. |
| Génération / correction de contenu | GPT-4o-mini ou Claude 3.5 Sonnet, pour la génération d'exercices adaptatifs. |
| Temps de réponse (latence) | < 1,5 seconde pour le retour vocal/visuel de l'IA, afin de ne pas couper le rythme de l'enfant. |

# 4. Indicateurs de Succès (KPIs)

| Indicateur | Cible |
| --- | --- |
| Autonomie | Taux de sessions complétées sans intervention d'un tuteur > 80 % |
| Engagement | 3 à 4 sessions par semaine, de 10 à 15 minutes chacune |
| Progression | Augmentation du nombre de mots corrects lus par minute (fluence) après 4 semaines |

# 5. Périmètre du Premier Prototype (MVP0)

Pour obtenir un premier prototype testable rapidement, le périmètre ci-dessous a été resserré par rapport à la vision complète du produit. Il vise à valider l'hypothèse suivante :

Un enfant de 6-9 ans avec difficultés de lecture peut compléter seul 3 sessions de lecture assistée sur 2 semaines et montrer une amélioration mesurable de sa fluence.

### Dans le prototype (MVP0)

- Module 1 — Onboarding enfant (profil + diagnostic de niveau)

- Module 2 — Atelier de lecture assistée complet

- Module 4 — Gamification minimale (récompense simple par session)

- Module 5 — Espace parent minimal (suivi de session + consentement RGPD)

### Reporté après validation du prototype

- Module 3 — Écriture / dictée / OCR (risque technique élevé, non nécessaire pour valider l'hypothèse centrale)

- Génération de texte 100 % dynamique par IA (le MVP0 s'appuie sur une bibliothèque de textes pré-écrits)

- Dashboard parent avancé (graphiques détaillés, export)

# 6. Plan de Développement du Prototype

Durée estimée jusqu'au prototype testable : environ 10 semaines, avec une équipe restreinte (à ajuster selon les ressources réellement disponibles).

| Phase | Durée | Objectif | Sortie attendue |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Spike & Cadrage | S1-2 | Valider la faisabilité STT + poser l'architecture | Décision Go/Pivot, architecture validée |
| Phase 1 — Fondations | S3-4 | Infra, design system, onboarding | Squelette applicatif fonctionnel |
| Phase 2 — Cœur produit | S5-7 | Parcours de lecture assistée | Module 2 fonctionnel de bout en bout |
| Phase 3 — Couches légères | S8 | Gamification + espace parent + conformité | Prototype complet |
| Phase 4 — Durcissement | S9-10 | Tests internes, préparation du pilote | Prototype prêt pour test terrain |

## 6.1 Point bloquant prioritaire

Le spike technique de reconnaissance vocale (STT) sur voix d'enfants francophones est la seule inconnue susceptible de remettre en cause l'expérience « temps réel » du Module 2. Il doit être mené avant tout développement du parcours de lecture.

# 7. Équipe et Rôles

| Rôle | Implication | Responsabilité principale |
| --- | --- | --- |
| Product Manager / Owner | Continu | Priorisation, arbitrage scope, lien avec comité pédagogique |
| Développeur·se Full-stack (Lead) | Continu | Architecture, backend, intégrations API IA |
| Développeur·se Frontend/Mobile | Continu (dès Phase 1) | Interface enfant, accessibilité, interactions |
| Designer UI/UX (dys-friendly) | Fort en Phase 1, ponctuel ensuite | Design system, parcours enfant, tests d'ergonomie |
| Consultant pédagogique / orthophoniste | Ponctuel | Validation du contenu et des mécanismes de correction |

# 8. Contraintes et Conformité

- Public sensible (enfants + données de progression/apprentissage) → consentement parental et minimisation des données à traiter dès le début du projet.

- Latence < 1,5 seconde exigée pour l'expérience temps réel → à vérifier concrètement via le spike technique avant tout engagement sur l'UX.

- Absence de validation pédagogique externe dans le cahier des charges initial → un comité consultatif léger (orthophonistes/enseignants) est recommandé comme garde-fou, à valider avec le client.

# 9. Prochaines Étapes

- Lancer le spike technique STT (voir brief dédié).

- Démarrer en parallèle le design system et les wireframes du parcours enfant.

- Solliciter les profils pour le comité consultatif pédagogique.

- Faire valider par le client le périmètre resserré du prototype (MVP0).